MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas numurs 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv

___________________________________________________________________________

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS

Madonā

# 2025. gada 27. novembrī				      	     		               Nr. 418

# (protokols Nr. 12, 68. p.)

Par grozījumiem 2025. gada 25. jūlija domes lēmumā Nr. 32 Par “Par Madonas novada pašvaldības investīciju  projekta “Ielu seguma virsmas apstrāde Madonas novadā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu”

2025. gada 25. jūlijā Madonas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 32 “ Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu seguma virsmas apstrāde Madonas novadā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu” (protokols Nr. 4, 4. p.), ar kuru Cesvaines pilsētā realizējamo aktivitāšu veikšanai kā pašvaldības līdzfinansējums tika rezervēti EUR 25 057,15 no Cesvaines apvienības pārvaldes 2025. gada autoceļa fonda mērķdotācijas līdzekļiem. Šobrīd ir noslēgts būvdarbu līgums, nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ faktiski būvdarbi tiks veikti nākošgad, līdz ar to “iesaldētos” mērķdotācijas līdzekļus, būtu iespējams apgūt šogad.

Pārvalde šī gada vasarā veica aktuālos ceļu remontdarbus, caurteku nomaiņu.

Noklausījusies sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 18 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis Masaļskis, Aivis Mitenieks, Andris Dombrovskis, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns, Dace Ozoliņa, Egils Bērziņš, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Janīna Grudule, Jānis Erels, Māris Justs, Māris Olte, Rūdolfs Medenis, Valda Kļaviņa, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Veikt domes lēmumā Nr.32 Par “Par Madonas novada pašvaldības investīciju  projekta “Ielu seguma virsmas apstrāde Madonas novadā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu” grozījumus punktā 3.8. un to izteikt jaunā redakcijā – “Cesvaines apvienības pārvaldes 2026. gada autoceļa fonda mērķdotācijas līdzekļiem – EUR 25 057,15 apmērā.”

Domes priekšsēdētājs                                                                       A. Lungevičs

Špats 29461212